新南阳工业学校筹建指挥部

工  作  简  报

2014年第1期（总第1期）                    2014年9月28日

本期导读：

☆新南阳工业学校第一次联席会议召开

☆新校区筹建指挥部办公室召开第一次全体会议

☆新校区9月26日勘界打桩

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

新南阳工业学校第一次联席会议召开

9月23日上午，新南阳工业学校第一次联席会议在工业学校二楼会议室召开，参加会议的主要领导有：工业学校党委书记王岩、宛西中专党委书记郝树声、宛北中专党委书记李天祥、宛东中专校长陈居政，新南阳工业学校筹建办的9位同志也参加了会议。

会议由工业学校党委书记、新校区筹建指挥部指挥长王岩主持召开。王书记首先介绍了我市职教园区成立以来的工作进展情况，并传达了南阳职教园区建设管理委员会工作机构组成人员的通知。他指出，市委、市政府对职教园区的建设非常重视，专门成立了由南阳市人民政府副市长刘树华任主任的南阳市职教园区建设管理委员会。作为第一批入驻职教园区的学校，我们四所学校要同心协力，攻坚克难；四所学校抽调到指挥部办公室工作的同志要尽快熟悉并开展工作，要多和市管委会沟通，多向四所学校主要领导汇报，迎难而上，勇于担当，争取早日入驻职教园区。

宛西中专党委书记郝树声、宛北中专党委书记李天祥、宛东中专校长陈居政先后作了表态讲话，一致认为要全力以赴地支持新校区建设，四所学校抽调出来的9位同志要以新工作岗位为主，踏踏实实地把工作干好。

会后，工业学校副校长张廷哲带领全体与会人员到新校区进行了实地考察。

新校区筹建指挥部办公室召开第一次全体会议

9月24日上午，新工业学校筹建办第一次全体会议在工业学校二楼会议室举行，会议由工业学校副校长、指挥部办公室主任张廷哲主持。

工业学校党委书记、新校区指挥部指挥长王岩与会并作了重要讲话，对办公室全体同志提出了希望和要求，并对年底前三项重点工作做了强调安排。他说，第一，抽调出来的9位同志要以新校区建设工作为主，不能影响和耽误筹建办的各项工作；第二，筹建办的工作由张校长负责，由他对筹建办的工作进行具体分工；第三，争取年底前开工，最好把院墙围起来。这里边有三项工作要进行，一是征地，二是整体规划、单体设计和工程招标，三是做好资产处置前的基础工作。

工业学校副校长、指挥部办公室主任张廷哲对办公室工作做了具体分工，并对9月底的工作进行了安排，一是争取把界地点立起来；二是27日和28日分组到四所学校进行资产调查摸底，主要是土地、房产、固定资产和人员情况等。

新校区建设勘界打桩完成

9月26日上午，张廷哲校长带领新南阳工业学校筹建指挥部办公室一行9人前往潦河乡丁奉店村，在当地乡政府和村组的积极配合下，进行新校区的勘界打桩工作。9点05分，在鞭炮声中，张廷哲副校长挥动大锤打下了新校区的第一桩。

新校区地形复杂，有51户待拆民房，有农田，有沟壑，有林地，还有杂草丛生和布满荆棘的难行之地，但同志们一边打桩，一边瞻望学校的美好未来，丝毫不觉得劳累，一直到正午12点半，新校区的勘界打桩工作才顺利完成。